600.0293.15.06.11

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

15 հունիսի 2011 թվականի №293Ա

ք.Երևան

«ՎԱՆՇԱՅՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԿԱԹՆԱՌԱՏ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ N0255 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N4 որոշումը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հունիսի 29-ի «ՎԱՆՇԱՅՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Կաթնառատ» փոքր հիդրոէլեկտրակա-յանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N293Ա որոշմամբ տրամադրված N0255 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2012 թվականի հունիսի 29-ը:

- «ՎԱՆՇԱՅՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` N0255 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից`

  - երկշաբաթյա ժամկետում «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2007 թվականի մայիսի 16-ի N1245-02 և 2009 թվականի հուլիսի 22-ի N1681 գրություններով Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված երաշխիքների համաձայն երաշխավորված համապատասխանաբար հինգ միլիոն չորս հարյուր հազար դրամ և երկու միլիոն երեք հարյուր ութսունմեկ հազար երկու հարյուր հիսուն դրամ գումարներից երկու միլիոն հինգ հարյուր իննսուներեք հազար յոթ հարյուր հիսուն դրամը N900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

  - մեկամսյա ժամկետում հինգ միլիոն հարյուր ութսունյոթ հազար հինգ հարյուր դրամ գումարի երաշխիք` մինչև 2012 թվականի հուլիսի 29-ը գործողության ժամկետով, ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունիսի 29-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

15 հունիսի 2011թ.