600.0531.13.10.10

600.0346.20.07.11

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

20 հուլիսի 2011 թվականի №346Ա
քաղ. Երևան

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԷԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈՒԳԱՆՔ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով, որ`

ա) սույն թվականի մայիսի 2-31-ը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի կողմից իրականացվել է «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից նոր սպառողի կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման կարգի կիրառման գործընթացի մոնիթորինգ,

բ) սույն թվականի մայիսի 2-31-ը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 10-ի №ՍԱ-1352Լ գրությամբ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ քաղաքացի Գայանե Ղավալյանի (գյուղ Կարենիս) սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացնելու ժամկետի խախտման փաստի ուսումնասիրության նպատակով հարուցվել է վարչական վարույթ,

գ) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության 2011 թվականի հունիսի 27-ի №04-ԵԲ-789 գրության համաձայն քաղաքացի Գայանե Ղավալյանի սպառման համակարգը նախատեսվում է էլեկտրական ցանցին միացնել 2011 թվականի հուլիսի 18-ից հետո,

դ) համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի №358Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոն-ների» (այսուհետ` կանոններ) 13.7 կետի 1-ին ենթակետի` 0,22 կՎ լարման նոր սպառողներին էլեկտրական ցանցին միացման աշխատանքների ավարտի և էլեկտ-րամատակարարման պայմանագիր կնքելու առավելագույն ժամկետները չեն կարող գերազանցել 60 օրը,

ե) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ 2010 թվականի մարտի 12-ին «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն է դիմել քաղաքացի Գայանե Ղավալյանը իր սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացնելու խնդրանքով, և սույն թվականի հունվարի 27-ին նրա հետ կնքվել է միացման պայմանագիր, համաձայն որի միացման աշխատանքների ավարտի և էլեկտրամատակարարման պայմանագիր կնքելու ժամկետ սահմանվել է 2011 թվականի մարտի 27-ը: Սակայն, համաձայն «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի հունիսի 27-ի №04-ԵԲ-789 գրության, դեռևս էլեկտրամատակարարման պայմանագիր չի կնքվել, որով խախտվել է կանոնների 13.7 կետի 1-ին ենթակետը,

և հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Կանոնների 13.7 կետի 1-ին ենթակետը խախտելու համար «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ենթարկել տուգանքի` 5 000 000 (հինգ միլիոն) դրամ գումարի չափով:

2. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը`

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկշաբաթյա ժամկետում սույն որոշման 1-ին կետում ամրագրված գումարը №900005242327 hաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից 30 օրվա ընթացքում քաղաքացի Գայանե Ղավալյանի սպառման համակարգը միացնել էլեկտրական ցանցին, նրա հետ կնքել էլեկտրամատակարարման պայմանագիր և տեղեկացնել ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին.

3) ընդունել ի գիտություն, որ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնե-տիրական ընկերությունն իրավասու է սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում այն բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝	Ռ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք. Երևան

20 հուլիսի 2011թ.

ժամը 1600