# 600.0404.31.08.110475.08.09.10

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

31 օգոստոսի 2011 թվականի №404Ա

ք.Երևան

«ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ-2» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ №0205  ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ԵՎ

ՆՐԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին կետը, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N4 որոշումը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի հունիսի 9-ի «Ամբերդ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ամբերդ ՀԷԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրա-կայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N100Ա որոշմամբ տրամադրված N0205 լիցենզիայի`

  - գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2012 թվականի հուլիսի 9-ը.

  - պայմանների 3-րդ գլուխը լրացնել 3.18 կետով` հետևյալ բովանդակությամբ.

«3.18 2011 թվականի օգոստոսի 5-ին Լիցենզավորված անձի և «Ամբերդ» ջրօգտագործող ընկերության միջև կնքված համագործակցության համաձայնագիրը սույն լիցենզիայի պայմանների անբաժանելի մասն է:»:

- «Ամբերդ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` N0205 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկշաբաթյա ժամկետում, «Ամբերդ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանա-տվությամբ ընկերության կողմից 2010 թվականի սեպտեմբերի 27-ի երաշխավորագրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված տասը միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ հազար դրամ գումարի կեսը` հինգ միլիոն չորս հարյուր վաթսուներկու հազար հինգ հարյուր դրամը, N900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի սեպտեմբերի 9-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                              Ռ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

31 օգոստոսի 2011թ.