#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

600.0144.25.04.12

ՈՐՈՇՈՒՄ

25 ապրիլի 2012 թվականի N144Ա

ք.Երևան

«ԳՐԻԱՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով, որ

ա) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի ապրիլի 30-ի N45Ա որոշմամբ «ԳՐԻԱՐ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրված «Գետիկ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0128 լիցենզիայի գործողության ժամկետն ավարտվում է 2012 թվականի ապրիլի 30-ին,

բ) «ԳՐԻԱՐ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի հունվարի 30-ի N4 որոշման 1-ին կետով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգի՝ պարտավոր էր N0128 լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում N0128 լիցենզիայի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 30 օր առաջ հայտով դիմել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, ինչը չի իրականացվել ընկերության կողմից,

գ) ընկերությունը 2012 թվականի ապրիլի 23-ի N34 գրությամբ դիմել է «Գետիկ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0128 լիցենզիան դադարեցնելու խնդրանքով և

հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N4 որոշումը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- «ԳՐԻԱՐ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի ապրիլի 30-ի «ԳՐԻԱՐ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N45Ա որոշմամբ տրամադրված N0128 լիցենզիայի գործողության ժամկետում «Գետիկ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման աշխատանքների իրականացումը չավարտելու և N0128 լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտով չդիմելու համար՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկշաբաթյա ժամկետում, «Առէկսիմբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2008 թվականի ապրիլի 17-ի NՎՆ 15/395 երաշխիքի համաձայն երաշխավորված երկու միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար դրամ գումարից երկու միլիոն հիսուն հազար դրամը N900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ` 	Շ. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ք.Երևան

25 ապրիլի 2012թ.

ժամը 1700