600.0004.18.01.12

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

18 հունվարի 2012 թվականի N4Ա

ք.Երևան

«ՎԱՅՔ ԳՐՈՒՊ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՐՓԱ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ N0234 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N4 որոշումը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հունվարի 26-ի «ՎԱՅՔ ԳՐՈՒՊ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Արփա» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N17Ա որոշմամբ տրամադրված N0234 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2013 թվականի հունվարի 26-ը:

- «ՎԱՅՔ ԳՐՈՒՊ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը` N0234 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից`

  - երկշաբաթյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված՝ «Արդշինինվեստբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Եղեգնաձոր» մասնաճյուղի կողմից 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ին N61/232 երաշխիքային նամակի համաձայն երաշխավորված երեք միլիոն ինը հարյուր իննսունյոթ հազար հինգ հարյուր դրամ, «Յունիբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Եղեգնաձոր» մասնաճյուղի կողմից 2011 թվականի փետրվարի 28-ին N60 երաշխիքային նամակի համաձայն երաշխավորված մեկ միլիոն երեք հարյուր ութսունվեց հազար դրամ և «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2009 թվականի օգոստոսի 4-ի N1738 ու 2011 թվականի փետրվարի 7-ի N583-02 երաշխիքային գրությունների համաձայն երաշխավորված մեկ միլիոն հարյուր յոթանասունմեկ հազար հինգ հարյուր դրամ գումարներից երեք միլիոն երկու հարյուր յոթանասունյոթ հազար հինգ հարյուր դրամը N900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

  - մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել վեց միլիոն հինգ հարյուր հիսունհինգ հազար դրամ գումարի նոր երաշխիք` մինչև 2013 թվականի փետրվարի 26-ը գործողության ժամկետով:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 26-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

18 հունվարի 2012թ.