600.263.24.07.13

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

24 հուլիսի 2013 թվականի №263Ա

ք.Երևան

«ԷՅԷՆԴԻՋԻ ՍԹԱՅԼ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԳԵՏԻԿ ՓՀԷԿ-4» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ N0410 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N4 որոշումը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 15-ի «ԷՅԷՆԴԻՋԻ ՍԹԱՅԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Գետիկ ՓՀԷԿ-4» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» №296Ա որոշմամբ տրամադրված №0410 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2014 թվականի ապրիլի 4-ը:

- «ԷՅԷՆԴԻՋԻ ՍԹԱՅԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` №0410 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից`

  - մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված՝ «ՊրոԿրեդիտ Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2011 թվականի հունիսի 8-ի №784/08.06.2011 և 2013 թվականի նոյեմբերի 13-ի №944/13.11.2012 երաշխիքային նամակների համաձայն երաշխավորված համապատասխանաբար ութ միլիոն յոթանասունհինգ հազար և երկու հարյուր հիսուն հազար դրամ գումարներից չորս միլիոն հարյուր վաթսուներկու հազար հինգ հարյուր դրամը №900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

  - մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել ութ միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար դրամ գումարի նոր երաշխիք` մինչև 2014 թվականի մայիսի 4-ը գործողության ժամկետով:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի օգոստոսի 4-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

24 հուլիսի 2013թ.