600.0026.07.02.13

#### Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü

#### Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ Î²ð¶²ìàðàÔ  Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì

ՈՐՈՇՈՒՄ

7 փետրվարի 2013 թվականի N26Ա

ք.Երևան

«ՄԻԵԶԵՐՔ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԻՇԽԱՆԱՍԱՐ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ N0362 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N4 որոշումը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի հուլիսի 14-ի «ՄԻԵԶԵՐՔ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Իշխանասար» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N371Ա որոշմամբ տրամադրված N0362 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2013 թվականի օգոստոսի 8-ը:

- «ՄԻԵԶԵՐՔ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` N0362 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից`

  - երկշաբաթյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված՝ «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Լոռի» մասնաճյուղի կողմից 2010 թվականի ապրիլի 9-ի NՊՊ-000590 վկայագրի համաձայն հինգ միլիոն դրամ գումարից երկու միլիոն հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր դրամը N900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

  - մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել չորս միլիոն երկու հարյուր հիսունհինգ հազար դրամ գումարի նոր երաշխիք` մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերի 8-ը գործողության ժամկետով:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի փետրվարի 8-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

7 փետրվարի 2013թ.