600.0325.11.09.13

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

11 սեպտեմբերի 2013 թվականի №325Ա
քաղ. Երևան

«ԻՓՐԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԱԼՊԻԱԿԱՆ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ №0316 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով, որ՝

ա) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) 2013 թվականի մարտի 13-ի «ԻՓՐԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Ալպիական» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման №0316 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» №81Ա որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով «ԻՓՐԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը (այսուհետ՝ Ընկերություն) պարտավորեցվել էր երկշաբաթյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցել երեք միլիոն հարյուր ութսունյոթ հազար հինգ հարյուր դրամ գումար, սակայն այդ պարտավորությունը չի կատարել,

բ) Հանձնաժողովի 2013 թվականի հուլիսի 26-ի №ՍԱ-1529ի գրությամբ Ընկերությանը առաջարկվել է հնարավորինս սեղմ ժամկետում այդ պարտավորությունը կատարել և նախազգուշացվել է, որ չկատարելու դեպքում Հանձնաժողովն իրավասու է կիրառել «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածով նախատեսված տուժանքի որևէ տեսակ,

գ) Ընկերության կողմից որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի խախտման փաստի ուսումնասիրության նպատակով Հանձնաժողովը 2013 թվականի օգոստոսի 13-ից հարուցել է վարչական վարույթ, որի մասին Ընկերությունը ծանուցվել է 2013 թվականի օգոստոսի 13-ի №ՍԱ-1665ի գրությամբ՝ առաջարկելով ներկայացնել ուսումնասիրվող հարցի առնչությամբ փաստարկներ և հիմնավորումներ,

դ) Ընկերության 2013 թվականի հուլիսի 22-ի №2-004/13 գրության համաձայն՝ Ընկերությունը հայցում է վճարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2014 թվականի մարտի 31-ը,

և հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի մարտի 13-ի «ԻՓՐԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Ալպիական» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման №0316 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» №81Ա որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի խախտման հիմքով կասեցնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող Հանձնաժողովի 2009 թվականի ապրիլի 8-ի «ԻՓՐԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալպիական» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» №151Ա որոշմամբ «ԻՓՐԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված «Ալպիական» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման №0316 լիցենզիայի գործողությունը՝ մինչև խախտման պատճառի վերացումը:

2. «ԻՓՐԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` ընդունել ի գիտություն, որ «ԻՓՐԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն իրավասու է սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում այն բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝	Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք. Երևան

11 սեպտեմբերի 2013թ.

ժամը 1600