600.0433.04.12.13

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

4 դեկտեմբերի 2013 թվականի №433Ա

ք.Երևան

«ՎԳԱՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԳՈՄՔ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետը, 23-րդ հոդվածը և 2013 թվականի հունիսի 13-ին ընդունված «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Բավարարել «ՎԳԱՀ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հայտը և տրամադրել «Գոմք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում (Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք համայնքի վարչական տարածքում՝ Կապույտ գետի վրա (բնական ջրահոսք)) էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2030 թվականի հունիսի 30-ը գործողության ժամկետով:

- Հաստատել «ՎԳԱՀ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Գոմք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները (հավելված):

- «ՎԳԱՀ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` №0209 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով «Գոմք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ժամկետը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից`

  - մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով՝ «ԱՐԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2012 թվականի հուլիսի 2-ի N61/122 գրությամբ ներկայացված երաշխիքի համաձայն երաշխավորված չորս միլիոն չորս հարյուր հազար և 2013 թվականի նոյեմբերի 6-ի N110-6714 գրությամբ ներկայացված երաշխիքի համաձայն երաշխավորված երեք միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար դրամ գումարներից չորս միլիոն քսանհինգ հազար դրամը №900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

  - մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել ութ միլիոն հիսուն հազար դրամ գումարի նոր երաշխիք` մինչև 2015 թվականի հուլիսի 30-ը գործողության ժամկետով:

- Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝

  - 2006 թվականի հունիսի 30-ի «ՎԳԱՀ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Գոմք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N125Ա որոշումը,

  - 2007 թվականի օգոստոսի 31-ի «ՎԳԱՀ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից «Գոմք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի վերաբերյալ փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը երկարաձգելու մասին» N349Ա որոշումը,

  - 2008 թվականի փետրվարի 8-ի «ՎԳԱՀ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից «Գոմք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի վերաբերյալ փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը երկարաձգելու մասին» N42Ա որոշումը,

  - 2008 թվականի հունիսի 25-ի «ՎԳԱՀ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Գոմք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0209 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» N343Ա որոշումը,

  - 2010 թվականի հունիսի 23-ի «ՎԳԱՀ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Գոմք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0209 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» N317Ա որոշումը,

  - 2012 թվականի հունիսի 27-ի «ՎԳԱՀ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Գոմք» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0209 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» N236Ա որոշումը,

  - 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի հունիսի 30-ի N125Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N368Ա որոշումը:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի դեկտեմբերի 30-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

4 դեկտեմբերի 2013թ.