600.0100.23.04.14

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

23 ապրիլի 2014 թվականի №100Ա

ք.Երևան

«ԱԼՆԱՐՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԱԼՆԱՐՍ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետը, 23-րդ հոդվածը և 2013 թվականի հունիսի 19-ին ընդունված «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Բավարարել «ԱԼՆԱՐՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հայտը և տրամադրել «Ալնարս» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում (Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք համայնքի վարչական տարածքում՝ Եղեգիս գետի վրա (բնական ջրահոսք)) էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2030 թվականի ապրիլի 27-ը գործողության ժամկետով, որից կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 2015 թվականի ապրիլի 27-ը:

- Հաստատել «ԱԼՆԱՐՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Ալնարս» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները (հավելված):

- «ԱԼՆԱՐՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` №0200 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով «Ալնարս» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ժամանակահատվածը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից`

  - մեկամսյա ժամկետում «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2013 թվականի հունիսի 7-ի N16/06-409 գրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված երաշխիքի համաձայն երաշխավորված երեք միլիոն յոթանասունհինգ հազար դրամ գումարից մեկ միլիոն հինգ հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր դրամը №900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

  - քառասունհինգօրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել երեք միլիոն յոթանասունհինգ հազար դրամ գումարի նոր երաշխիք` մինչև 2015 թվականի հունիսի 12-ը գործողության ժամկետով:

- 4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝

  - 2006 թվականի ապրիլի 19-ի «ԱԼՆԱՐՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալնարս» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N52Ա որոշումը,

  - 2006 թվականի նոյեմբերի 30-ի «ԱԼՆԱՐՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից փոքր հիդրոէլեկտրակայանի վերաբերյալ փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը երկարաձգելու մասին» N306Ա որոշումը,

  - 2007 թվականի օգոստոսի 17-ի «ԱԼՆԱՐՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից «Ալնարս» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի վերաբերյալ փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը երկարաձգելու մասին» N334Ա որոշումը,

  - 2008 թվականի փետրվարի 22-ի «ԱԼՆԱՐՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալնարս» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0200 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» N83Ա որոշումը,

  - 2009 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «ԱԼՆԱՐՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալնարս» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0200 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու, նախազգուշացնելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի ապրիլի 19-ի N52Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N836Ա որոշումը,

  - 2011 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «ԱԼՆԱՐՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալնարս» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0200 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» N496Ա որոշումը,

  - 2013 թվականի ապրիլի 17-ի «ԱԼՆԱՐՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալնարս» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0200 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» N117Ա որոշումը:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի ապրիլի 27-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ՝ 	Շ. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ք.Երևան

23 ապրիլի 2014թ.