600.0123.14.05.14

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

14 մայիսի 2014 թվականի №123Ա

ք.Երևան

«ԵՂԵԳՀԷԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԵՂԵԳ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետը, 23-րդ, 35-րդ հոդվածները և 2013 թվականի հունիսի 19-ին ընդունված «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Բավարարել «ԵՂԵԳՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հայտը և տրամադրել «Եղեգ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում (Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին համայնքի վարչական տարածքում՝ Արփա գետի Էլեգիս վտակի վրա (բնական ջրահոսք)) էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2029 թվականի օգոստոսի 13-ը գործողության ժամկետով, որից կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 13-ը:

- Հաստատել «ԵՂԵԳՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Եղեգ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները (հավելված):

- «ԵՂԵԳՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` №0296 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով «Եղեգ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ժամանակահատվածը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից`

  - մեկամսյա ժամկետում «Արդշինինվեստբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2013 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N110-6090 գրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված երաշխիքի համաձայն երաշխավորված չորս միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար դրամ գումարից երկու միլիոն երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար դրամը №900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

  - քառասունհինգօրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել չորս միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար դրամ գումարի նոր երաշխիք` մինչև 2014 թվականի սեպտեմբերի 28-ը գործողության ժամկետով:

- Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝

  - 2008 թվականի օգոստոսի 13-ի «ԵՂԵԳՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Եղեգ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N440Ա որոշումը,

  - 2009 թվականի սեպտեմբերի 9-ի «ԵՂԵԳՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից «Եղեգ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի վերաբերյալ փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը երկարաձգելու մասին» N572Ա որոշումը,

  - 2010 թվականի օգոստոսի 11-ի «ԵՂԵԳՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Եղեգ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0296 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի օգոստոսի 13-ի N440Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը երկարաձգելու մասին» N422Ա որոշումը,

  - 2012 թվականի օգոստոսի 1-ի «ԵՂԵԳՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Եղեգ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0296 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» N318Ա որոշումը,

  - 2013 թվականի հուլիսի 31-ի «ԵՂԵԳՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Եղեգ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0296 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» N286Ա որոշումը:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի մայիսի 13-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

14 մայիսի 2014թ.