600.0404.12.11.14

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

12 նոյեմբերի 2014 թվականի №404Ա

ք.Երևան

«ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԷԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՓՀԷԿ-1» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ №0340 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՀԱՅՏԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով՝

ա) որ «ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) 2014 թվականի սեպտեմբերի 16-ին դիմել է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով)՝ 2009 թվականի դեկտեմբերի 23-ի №835Ա որոշմամբ Ընկերությանը տրամադրված «ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՓՀԷԿ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման №340 լիցենզիայի (այսուհետ՝ №340 լիցենզիա) գործողության ժամկետը երկարաձգելու հայտով՝ միաժամանակ խնդրելով չկիրառել ֆինանսական տույժ,

բ) Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության 2014 թվականի փետրվարի 11-ի №5/18.2/50336 գրությունը, որով Ընկերությունը տեղեկացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի դիրքորոշման մասին, որի համաձայն՝ Կապսի ջրամբարի ընդհանուր 60,0 մլն խմ ծավալով կառուցման դեպքում ջրամբարի բնականոն դիմհարային հորիզոնը կկազմի 1745,0մ, հետևաբար նախատեսվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանը կջրածածկվի,

գ) որ Հանձնաժողովը 2014 թվականի սեպտեմբրի 19-ի №ՌՆ/22-21/574-14 գրությամբ դիմել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ՝ շահագրգիռ պետական մարմինների կողմից «ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՓՀԷԿ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման նպատակահարմարության հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում ներկայացնելու խնդրանքով,

դ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 15-ի №02/24.3/17131-14 գրությունը, որի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարությամբ «ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՓՀԷԿ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման հարցը համարվում է ոչ նպատակահարմար,

ե) որ համաձայն Հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի №374Ն որոշմամբ հաստատված էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 34-րդ կետի 1-ին ենթակետի՝ Հանձնաժողովը լիցենզիայի գործողության ժամկետի (ժամանակահատվածի) երկարաձգման հայտը մերժում է, եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը չեն համապատասխանում օրենքների կամ այլ իրավական ակտերի պահանջներին,

զ) որ համաձայն Կարգի №3 հավելվածի՝ երաշխիքների ներկայացման կարգի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետի՝ հանձնաժողովը որոշում է ընդունում երաշխիքն ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցելու մասին, եթե մերժել է լիցենզավորված անձի՝ լիցենզիայով սահմանված կառուցման ժամանակահատվածը երկարաձգելու հայտը, իսկ ըստ 11-րդ կետի՝ լիցենզավորված անձի ներկայացրած երաշխիքը Կարգով սահմանված դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե չի փոխանցվում, եթե նրա կողմից լիցենզիայի պայմանների չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը հետևանք է արտակարգ և անկանխելի դեպքերի ու հանգամանքների, որոնք ստեղծվել են նրա կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, պտտահողմերը, ինչպես նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են նրա գործունեությանը կամ հանգեցնում նրանց ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման կամ դադարեցման՝ հակառակ նրանց գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու, թուլացնելու կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը,

է) որ հայտը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի №777Ն որոշման 2-րդ կետով հաստատված №2 հավելվածի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի գերակա խնդիրների 80-րդ կետին,

ը) որ Կապսի ջրամբարի կառուցմամբ պայմանավորված՝ «ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՓՀԷԿ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցումը դառնում է ոչ նպատակահարմար և օբյեկտիվորեն խոչընդոտում է Ընկերության գործունեությունը՝ Ընկերության համար ստեղծելով արտակարգ և անկանխելի իրավիճակ՝ ֆորս-մաժոր, որի պարագայում երաշխիքի գումարը ենթակա չէ պետական բյուջե փոխանցման, և

հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետը և Հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» №374Ն որոշումը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Մերժել №340 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ Ընկերության 2014 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ներկայացրած հայտը և չտրամադրել էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա:

- Ընկերությանը՝ ընդունել ի գիտություն, որ իրավասու է սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում այն բողոքարկել Հանձնաժողով կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք. Երևան

12 նոյեմբերի 2014թ.

ժամը 1600