600.0072.02.04.14

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

2 ապրիլի 2014 թվականի №72Ա

ք.Երևան

«ԷՅԷՆԴԻՋԻ ՍԹԱՅԼ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԳԵՏԻԿ ՓՀԷԿ-4» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետը, 23-րդ հոդվածը և 2013 թվականի հունիսի 19-ին ընդունված «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Բավարարել «ԷՅԷՆԴԻՋԻ ՍԹԱՅԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հայտը և տրամադրել «Գետիկ ՓՀԷԿ-4» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում (Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք և Տավուշի մարզի Աղավնավանք համայնքների վարչական տարածքներում՝ Աղստև գետի Գետիկ վտակի վրա (բնական ջրահոսք) էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2029 թվականի դեկտեմբերի 4-ը գործողության ժամկետով, որից կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 4-ը:

- Հաստատել «ԷՅԷՆԴԻՋԻ ՍԹԱՅԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Գետիկ ՓՀԷԿ-4» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները (հավելված):

- «ԷՅԷՆԴԻՋԻ ՍԹԱՅԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` №0410 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով «Գետիկ ՓՀԷԿ-4» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ժամանակահատվածը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից`

  - մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով՝ «Ամերիաբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2013 թվականի դեկտեմբերի 13-ի NO.AB.100.11CB.ESC.4.4026.13 գրությամբ ներկայացված երաշխիքի համաձայն երաշխավորված ութ միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար դրամ գումարից չորս միլիոն հարյուր վաթսուներկու հազար հինգ հարյուր դրամը №900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

  - քառասունհինգօրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել ութ միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար դրամ գումարի նոր երաշխիք` մինչև 2015 թվականի հունվարի 19-ը գործողության ժամկետով:

- Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝

  - 2011 թվականի հունիսի 15-ի «ԷՅԷՆԴԻՋԻ ՍԹԱՅԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Գետիկ ՓՀԷԿ-4» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N296Ա որոշումը,

  - 2012 թվականի նոյեմբերի 7-ի «Հայսատանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 15-ի N296Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N435Ա որոշումը,

  - 2013 թվականի հուլիսի 24-ի «ԷՅԷՆԴԻՋԻ ՍԹԱՅԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Գետիկ ՓՀԷԿ-4» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման N0410 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» N263Ա որոշումը:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի ապրիլի 4-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

2 ապրիլի 2014թ.