600.0089.16.04.14

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

16 ապրիլի 2014 թվականի №89Ա
քաղ. Երևան

«ՌԵՅԳԱԼ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ ԳՈՒՄԱՐ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով, որ՝

ա) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) 2010 թվականի նոյեմբերի 19-ի «ՌԵՅԳԱԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Կարճաղբյուր ՓՀԷԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» №650Ա որոշմամբ «ՌԵՅԳԱԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը (այսուհետ՝ Ընկերություն) տրամադրվել է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքում` Կարճաղբյուր գետի Բոյդարա և Մեչիտիձոր վտակների վրա (բնական ջրահոսք) «Կարճաղբյուր ՓՀԷԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման №0381 լիցենզիան (այսուհետ՝ №0381 լիցենզիա)՝ մինչև 2012 թվականի հուլիսի 19-ը գործողության ժամկետով,

բ) Հանձնաժողովի 2012 թվականի հուլիսի 18-ի «ՌԵՅԳԱԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Կարճաղբյուր ՓՀԷԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման №0381 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» №278Ա որոշմամբ լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2014 թվականի հունվարի 19-ը: Միաժամանակ, նշված որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով Ընկերությանը պարտավորեցվել է մեկամսյա ժամկետում Հանձնաժողով ներկայացնել երկու միլիոն յոթ հարյուր իննսունյոթ հազար հինգ հարյուր դրամ գումարի նոր երաշխիք` մինչև 2014 թվականի փետրվարի 19-ը գործողության ժամկետով, սակայն նշված պարտավորությունը չի կատարել,

գ) Հանձնաժողովի 2013 թվականի հունիսի 17-ի №ՍԱ-1117ի գրությամբ Ընկերությանը հիշեցվել է հնարավորինս սեղմ ժամկետում երաշխիքը Հանձնաժողով ներկայացնելու պարտավորության մասին և նախազգուշացվել, որ այն չկատարելու դեպքում Հանձնաժողովն իրավասու է կիրառել «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածով նախատեսված տուժանքի որևէ տեսակ,

դ) Ընկերության կողմից Հանձնաժողովի 2012 թվականի հուլիսի 18-ի №278Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի խախտման փաստի ուսումնասիրության նպատակով Հանձնաժողովը՝ հիմք ընդունելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետը, 2013 թվականի հուլիսի 26-ից հարուցել է վարչական վարույթ, որի մասին Ընկերությունը ծանուցվել է 2013 թվականի հուլիսի 26-ի №ՍԱ-1526ի գրությամբ՝ առաջարկելով հարուցված վարույթի շրջանակում ներկայացնել ուսումնասիրվող հարցի առնչությամբ Ընկերության փաստարկներն ու հիմնավորումները,

ե) վարչական վարույթի շրջանակում ընկերությունը որևէ փաստարկ կամ հիմնավորում չի ներկայացրել,

զ) հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում Հանձնաժողովի աշխատակազմի կողմից հաստատվել է Հանձնաժողովի 2012 թվականի հուլիսի 18-ի №278Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի խախտման փաստը,

է) Հանձնաժողովի 2012 թվականի հուլիսի 18-ի №278Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի խախտման հիմքով՝ Հանձնաժողովի 2013 թվականի օգոստոսի 28-ի №304Ա որոշմամբ կասեցվել է №0381 լիցենզիայի գործողությունը՝ մինչև խախտման պատճառի վերացումը,

ը) մինչև №0381 լիցենզիայի գործողության ժամկետի ավարտը՝ 2014 թվականի հունվարի 19-ը, ընկերությունը չի կատարել 2012 թվականի հուլիսի 18-ի №278Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նշված պահանջը, այն է՝ չի ներկայացրել նոր երաշխիք, և

հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ կետը և 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N374Ն որոշմամբ հաստատված կարգի N3 հավելվածի՝ երաշխիքների ներկայացման կարգի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. «ՌԵՅԳԱԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը.

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկամսյա ժամկետում երկու միլիոն յոթ հարյուր իննսունյոթ հազար հինգ հարյուր դրամ գումարը №900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

2) ընդունել ի գիտություն, որ «ՌԵՅԳԱԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն իրավասու է սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում այն բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝	Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք. Երևան

16 ապրիլի 2014թ.

ժամը 1600